海外长期观测站项目设计施工总承包

招标文件

招  标  人（盖章）：自然资源部第一海洋研究所

招 标 代 理（盖章）青岛市招标中心

项目编号：0656-2340B000672

日    期：2023年12月8日

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人应当提交的资格、资信等证明文件	12

第四章 招标要求	14

1.项目说明	14

2.标准规范	14

3.技术要求	14

4.设计要求	14

5.项目要求	15

6.商务条件	18

第五章 评标办法（综合评分法）	19

第六章 投标人须知	23

第七章 投标文件格式	41

第一章 招标公告

1. 招标条件

该海外长期观测站项目设计施工总承包已具备招标条件，资金来自 财政资金，招标人为自然资源部第一海洋研究所，招标代理机构为青岛市招标中心 ，现对本项目进行邀请招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

2.1.1项目地点：马尔代夫库纳瓦西岛、满兰都岛

2.1.2项目规模：验潮站建设。

2.1.3本项目控制价：设计费用12万元，施工费用658万元。

2.1.4工期要求：6个月

2.2招标范围：

2.2.1设计招标内容：包含本项目所有工作内容，包括：勘察设计、勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、初步设计概算编制及相关后续服务。

2.2.2施工招标内容：施工图纸范围内的管道、建筑、给排水、电气等工程施工及责任期保修。。

3. 投标人资格要求

3.1投标人有独立订立合同的能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人应同时具备下列资质条件：

3.2.1工程设计资质要求具有以下设计资质之一：

（1）具有工程设计综合甲级资质；

（2）建筑行业乙级及以上资质；

（3）建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质；

3.2.2施工单位具备：

（1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业；

（2）具有安全生产许可证。

3.2.3负责人资格要求：

（1）投标人须为本项目设项目总负责人一名，且为投标单位正式职工：项目总负责人要求：具有工程类专业高级及以上职称；设计负责人要求：设计负责人具有国家壹级注册建筑师执业资格。施工项目经理要求：投标人拟派施工项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且投标时未担任其他工程的项目负责人；项目经理应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

（2）设计负责人、项目经理相互之间不得兼任。

3.3 投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目投标。

3.4本工程接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年12月9日至2023年12月15日，每日上午09时至11时，下午14时至16时，到青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层持法定代表人身份证明或经办人的身份证明及授权委托书和下列文件购买招标文件。

1)	企业法人营业执照副本复印件；

2)	法定代表人授权委托书；

3)	被授权人身份证原件及复印件。

注：以上复印件必须加盖公章；需授权人本人携带授权书购买招标文件。

4.2 招标文件每套售价300元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年12月29日9时30分，地点：青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（发布公告的媒介名称）上发布。

7. 联系方式

招标代理：青岛市招标中心

地址：青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层

邮政编码：266071

联系方式： 0532-85810116

联系人： 郭可、刘勋、鲁天雪

开户名称：青岛市招标中心

开户银行：中国银行台柳路支行

银行账号：233841536940

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：自然资源部第一海洋研究所 地址：青岛市崂山区仙霞岭路6号 联系人：于老师 电话： 0532-88967420 电子邮件： / 传真： / |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：青岛市招标中心 地址：青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层 联系人：郭可、刘勋、鲁天雪 电话： 0532-85810116 电子邮件： qdzbzx02@163.com |
| 3 | 项目名称 | 海外长期观测站项目设计施工总承包 |
| 4 | 开标地点 | 青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层 |
| 5 | 资金来源及落实情况 | 自筹，已落实 |
| 6 | 合同价款支付方式 | 设计付款:完成初步设计并经甲方确认，支付合同设计费30%，施工图纸设计出具蓝图后付至合同设计费的90%,竣工验收合格后付至100%。 施工付款: 合同签订后7个工作日内支付施工签约合同额30%的预付款，按双月支付工程进度款，工程完工后，付至合同价的80%，工程完工并验收合格后支付至合同施工费的85%，承包人提供完整的竣工资料，经审计完成后支付至合同施工费的97%，剩余3%留作质保金，质保期满后无质量问题无息付清。 付款时间：对满足合同约定支付条件的，采购人资金支付时间限定在收到发票后15个工作日内，不得附加未经约定的其他条件。采购人付款以收到承包人开具的合格发票为前提。 |
| 7 | 招标范围 | 本项目所有工作内容，包括：勘察设计、勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、初步设计概算编制及相关后续服务；施工图纸范围内的管道、建筑、给排水、电气等工程施工及责任期保修。 |
| 8 | 工期要求 | 6个月。 |
| 9 | 质量要求 | 合格，具体为：（1）设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，并须通过有关部门的审查和批准；（2）施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 |
| 10 | 投标人资格要求 | 详见招标公告。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受，应满足下列要求：。 |
| 12 | 费用承担和设计成果补偿标准 | 不补偿 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 14 | 分包 | ■ 不允许 □ 允许，投标人根据招标人文件载明的标的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。 |
| 15 | 偏 离 | □不允许 ■允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：正偏离 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | ■招标文件发售截止时间次日17点前 □踏勘现场时间次日17点前 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从更正公告发布时间开始48小时内 |
| 19 | 本项目控制价： | 设计费用12万元，施工费用658万元 |
| 20 | 构成投标文件的材料 | 1、商务标： ■投标函； ■法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； ■投标人基本情况表； ■投标人资格、资信等证明文件； ■项目管理机构组成表； ■投标人承诺书； ■项目经理简历表。 2、经济标： ■工程总报价； □工程量清单报价明细表； □工程量清单计算书。 3、设计技术标： ■方案设计文件或初步设计文件。 4、施工技术标： ■项目管理组织方案。 |
| 21 | 合同价格形式 | 固定总价 |
| 22 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 23 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 个日历天 |
| 24 | 投标保证金递交 | 投标保证金的形式：银行汇票、电汇、转账支票 投标保证金的金额：60000元。 投标保证金的递交方式： ■ 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在2023年12月27日以前到达下列招标人指定账户： 开户名称：青岛市招标中心 开户银行：中国银行台柳路支行 银行账号：233841536940 |
| 25 | 投标保证金退还方式 | 网络系统退还 |
| 26 | 是否允许递交备选投标方案 | ■ 不允许 □ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，招标人可以接受该备选投标方案。 |
| 27 | 投标截止时间 | 2023年12月29日9时30分 |
| 28 | 投标文件编制装订 | 分册装订 |
| 29 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。 2.被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。 3.“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签字或盖章。 4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| 30 | 投标文件份数及要求 | 投标文件应按标段分别进行编制： 1.投标文件正本壹份，副本肆份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 2.资格、资信等证明文件； 3.电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致；介质：“U”盘或者光盘。 |
| 31 | 投标文件密封和标记 | 1.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及标段、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在2023年 12月29日 9 时 30 分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。 |
| 32 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2023年 12月29日 9时00分起至9时30分止。 地点：青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层 |
| 33 | 开标时间及地点 | 时间：2023年12月29日9时30分。 地点：青岛市山东路70号锦绣大厦C座17层 |
| 34 | 评标委员会 | 评标委员会共5 人，4位为专家,1位为采购人代表，。 |
| 35 | 评标办法 | ■ 综合评分法 □ 合理范围低价法 |
| 36 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是，确定一个中标人，中标结果在上公告，公告期限为1个工作日。 □否，推荐的中标候选人数：\ |
| 37 | 履约保证金 | ■不需要 □需要，履约保证金的金额：中标合同金额的 %（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 38 | 资格审查 | 本项目采用资格后审，请投标人按下列要求提供材料： - 企业营业执照复印件； - 企业资质证书复印件； 3、安全生产许可证复印件； 4、项目总负责人的工程类专业高级及以上职称证书复印件；设计负责人的国家壹级注册建筑师执业资格证书复印件。施工项目经理要求：投标人拟派施工项目经理的专业二级国家注册建造师执业资格证书复印件和投标时未担任其他工程的项目负责人的承诺书；项目经理应同时提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）证书复印件。 说明： 递交投标文件截止后不接受任何过程中递交的资料，资料不全视为资格审查不合格。 |
| 39 | 中标服务费支付 | 中标服务费：参照《国家发展计划委员会计价格》（2002）1980号标准按中标金额下浮50%计算，由中标单位支付。 |
| 40 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | √本包为非专门面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 1. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应当占合同金额30%以上），报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 41 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业及所属行业对应的中小企业划型标准 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业；所属行业对应的中小企业划型标准：营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 |
| 42 | 需要补充的其他内容 | 无 |
| 特别说明: 1、投标人须按照本招标文件规定的投标文件格式填写，如制作工具中格式与招标文件要求的格式不一样，请投标人按下列要求执行： （1）对于制作工具中要求的且必填的项目，请投标人按实填写； （2）请投标人按照招标文件的格式要求填写一份，并打印盖章后原件扫描上传于投标文件中，作为评审依据。 2、本项目招投标采用线上线下结合的方式，即投标人在电子招投标系统获取招标文件和澄清、修改、答疑等相关招标资料。 |  |  |

第三章 投标人应当提交的资格、资信等证明文件

1.资格、资信等证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 | 备注 | 必须提交 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、登记证书、执业许可证等 | 原件或复印件 | 营业执照副本 | 是 |
| 2 | 设计及施工资质证书 | 原件或复印件 | 工程设计资质要求具有以下设计资质之一： （1）具有工程设计综合甲级资质； （2）建筑行业乙级及以上资质； （3）建筑行业（建筑工程）专业设计乙级及以上资质； 施工单位具备： （1）具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的施工企业； （2）具有安全生产许可证。 | 是 |
| 3 | 项目总负责人、施工项目经理要求 | 原件或复印件 | 项目总负责人一名，且为投标单位正式职工：项目总负责人要求：具有工程类专业高级及以上职称；设计负责人要求：设计负责人具有国家壹级注册建筑师执业资格。施工项目经理要求：投标人拟派施工项目经理须具有专业二级国家注册建造师执业资格，且投标时未担任其他工程的项目负责人；项目经理应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）； 提供以上人员的近期的社保证明。设计负责人、项目经理相互之间不得兼任。 | 是 |
| 4 | 声明函 | 原件 □复印件 | 在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函 | 是 |
| 5 | 未在其他在建项目中任职承诺书 | 原件 □复印件 | 项目经理未在其他在建项目中任职承诺书 | 是 |
| 7 | 供应商认为需要提交的其它相关证明文件 | 原件 复印件 |  | 否 |

资格证明文件备注：开标时，必须提交的证明材料未提交或提交不全的视为资格审查不合格。投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

第四章 招标要求

### 1.项目说明

本项目招标内容为本项目提供设计内容：包括但不限于规划方案、初步设计及概算、施工图设计、图纸审查、施工期间的技术支持及后续服务；施工内容：施工图范围内施工总承包、缺陷责任期维修等内容，详见工程量清单。

投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境以及影响投标报价的其他要素，并根据设计内容，结合市场情况进行投标报价。

### 2.标准规范

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

### 3.技术要求

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

### 4.设计要求

4.1工程概况

本工程实施地点为马尔代夫库纳瓦西岛、满兰都岛，建设内容为验潮站建设。

4.2具体内容

（1）项目规模

本项目为验潮站建设，分别于马尔代夫库纳瓦西岛、满兰都岛建设，共建设两座验潮站，涉及建设面积共约为50平方米,应包含以下功能：观潮井、温盐井、GNSS观测墩、观测室。

（2）设计范围

本工程项目建筑风格应结合马尔代夫当地建筑特色，与岛上建筑风格协调统一；立面效果最终以岛屿负责人确认为准；设计功能合理并满足招标方的科研需求。

按招标人的要求进行相应的方案设计、初步设计以及施工图设计，并最终以施工图成稿提供，包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、管线综合等功能所需专业，并满足各类法规规范要求。项目若涉及特殊专业子项的，中标方委托专业资质涉及单位协作完成，涉及费用不再增加；若项目实施过程中增加相关涉及内容，涉及单位应无条件配合，设计费也不再增加。

（3）施工范围

包含场地平整、土建、给排水、电气、暖通、管线综合、场外（场外给排水、电气及围墙）、设施设备等。施工范围包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容。材料设备的采购包含本项目所有材料设备的采购（但不包括甲方提供的科研设备。不包括高压配电设施及安装）

（4）其他内容

完成施工图涉及、预算编制及配合招标人完成施工图图审、施工许可证等相关审批手续工作、各部门协调工作等。

（5）最终内容以招标人确定的内容为准。

4.3质量要求

使用功能和使用年限满足土建建设各类颜色规范要求、满足甲方科研所需的相关要求。

4.5.设计人员配备要求：

人员配备不少于以下要求；

设计负责人1人，建筑专业1人，结构专业1人、给排水专业1人、暖通专业1人、管线综合专业1人。

### 5.项目要求

5.1验潮井

#### 验潮井是观测潮汐而专门设置的建筑物，应尽量避开冲刷、淤积影响的岸段，具有良好的消波性和随潮性。验潮井应满足井内与井外潮位差小于1cm。具体应满足GB/T 14914.2-2019《海洋观测规范　第2部分：海滨观测》；

（1）验潮井一般采用单井或双井模式，井筒采用圆形结构，单井内径不小于0.7m，双井内径不小于0.4m；

（2）验潮井井口应高于当地理论最高潮位1.5米或以上，井底应低于理论最低潮位1m～1.5m。井筒通过进水孔或输水管与外海连通。进水孔或输水管位于理论最低潮位下0.5m～1m处。输水管外端口朝向开阔海域并向下倾斜约5%；

（3）受波浪影响较大的验潮井中应设置消波器，通常采用漏斗型或圆板型。井筒坐落于海底，消波器安装于进水孔上方0.5m处；井筒悬挂于海水中，消波器安装于井筒底部；

（4）在验潮井附近受浪冲击小、安全位置设置井外水尺，设置后应便利人员观测；

（5）设置进水孔直径10 cm,在所建港理论深度基准面处设一个进水孔，理论深度基准面往上每隔0.5米设设置1个进水孔，根据当地最高潮位决定个数。在井内一侧管口加装三通水平分流，进水管由内向外向下倾斜度为10%-15%。在井底处设直径10cm的进水孔一个（倾斜度45度），主要作用泻沙防沉积用。

5.2 温盐井

5.3  GNSS观测墩

（1）基岩观测墩地下墩体为边长或直径0.6m的长方体或圆柱体，深度为完整基岩面以下0.5m；

（2）土层观测墩地下墩体为边长或直径0.6m的长方体或圆柱体，基座平面尺寸规格为2.0m×2.0m；

（3）室内型观测墩地上部分总高度4.5～5.0m，且观测墩室内部分不低于3.0m；室外型观测墩（基岩观测墩和土层观测墩）地上部分总高度4～5m；除屋顶观测墩外，基岩观测墩和土层观测墩地上部分柱体直径均为0.38～0.41m；

（4）屋顶观测墩高度应根据建筑物情况而定，高于屋顶面不低于0.8m，且不超过1.5m。钢筋混凝土屋顶观测墩基座规格0.6m×0.6m×0.2m，墩体为边长0.38～0.41m的长方体。观测墩顶部应有强制归心装置。观测墩与屋顶接合处灌制方形混凝土基座，基座尺寸0.6m×0.6m×0.2m，点基座顶面四角埋设水准标志，以正北方向为起始方向，顺时针1、2、3、4顺序编号。

5.4 观测室

（1）观测室应尽量建在验潮井上方，结构和功能设计兼顾验潮、水准和GNSS观测，建筑面积不小于3m×5m，内部空间高度应大于3.1m。

（2）房顶外面预留电源线、天线、避雷线等架设设备位置，在临海一侧预留视频监控位置，尽可能监控当地大部分海区。室内预留管道以便穿线，管道不小于Φ5cm×2；

5.5 验收文件

- 地质勘察证明（纸质1份、电子2份）

- 建站确定点位的点之记（纸质1份、电子2份）

- 建站勘选照片（纸质1份、电子2份）

- 站址建设专业技术设计书（纸质1份、电子2份）

- 站址建设技术总结（纸质1份、电子2份）

- 站址建设质量检查报告（纸质1份、电子2份）

- 关于站址建设其它批复文件（纸质1份、电子2份）

- 施工图设计合同（纸质1份、电子2份）

- 施工图设计单位资质证书（纸质1份、电子2份）

- 施工图设计（纸质1份、电子2份）

- 工程概预算书（纸质1份、电子2份）

- 施工图相关变更与批复文件（纸质1份、电子2份）

- 审批文件（纸质1份、电子2份）

- 建筑工程建设合同（纸质1份、电子2份）

- 土建单位资质证书（纸质1份、电子2份）

- 防雷施工单位资质证书（纸质1份、电子2份）

- 建站材料证明（纸质1份、电子2份）

- 混凝土配比证明及试块报告（纸质1份、电子2份）

- 土建过程照片（纸质1份、电子2份）

- 变更申请与批复文件（纸质1份、电子2份）

- 竣工图（纸质1份、电子2份）

- 施工方的施工报告及建设方的验收报告（纸质1份、电子2份）

- 建站后点之记（纸质1份、电子2份）

- 站址建设竣工报告（纸质1份、电子2份）

- 站址建设技术总结及批复文件（纸质1份、电子2份）

- 站址建设工作报告（纸质1份、电子2份）

- 监理公司资质证书（纸质1份、电子2份）

- 隐蔽工程监理报告（纸质1份、电子2份）

- 技术监理报告（纸质1份、电子2份）

- 土建监理报告（纸质1份、电子2份）

- 其他监理文件材料（纸质1份、电子2份）

### 6.商务条件

★6.1计划工期：6个月内完成验潮站的土建工作。

5.2建设地点：马尔代夫库纳瓦西岛、满兰都岛

★6.3付款方式

设计付款:完成初步设计并经甲方确认，支付合同设计费30%，施工图纸设计出具蓝图后付至合同设计费的90%,竣工验收合格后付至100%。

施工付款: 合同签订后7个工作日内支付施工签约合同额30%的预付款，按双月支付工程进度款，工程完工后，付至合同价的80%，工程完工并验收合格后支付至合同施工费的85%，承包人提供完整的竣工资料，经审计完成后支付至合同施工费的97%，剩余3%留作质保金，质保期满后无质量问题无息付清。

5.4暂列金：本项目无暂列金。

★6.5质量要求：一次性验收合格。

6.6质保要求：工程质保期为2年。本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

6.7验收标准：按照行业标准、采购文件、响应文件和书面承诺等进行验收，如对服务以及质量有争议，采购人组织相关部门对服务和质量进行检验或者验收，未达到服务要求的，由承包人承担全部责任。

6.8售后服务：验潮站土建工程结束后，协助安装水文气象观测设备

第五章 评标办法（综合评分法）

1. 相关要求

采用综合评估法。

评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招标文件实质要求的投标文件的各评审因素进行评审、比较、打分，并按得分高低顺序推荐定标候选人。评标委员会在推荐定标候选人时，如因投标人的评标价、综合得分相同而影响排序，原则上综合得分相同的应以评标价较低的优先，评标价相同及其它情形应以抽签方式确定排序。

2. 评分标准

2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 49分 | 51分 | 100分 |

2.2商务部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 设计响应报价 | 5分 | 施工部分、设计部分分别计算。满足招标文件要求且响应价格（或者最终价格）最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其它报价得分=评标基准价÷（响应报价或者最终价格）×5。 |
| 施工响应报价 | 15分 | 施工部分、设计部分分别计算。满足招标文件要求且响应价格（或者最终价格）最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。其它报价得分=评标基准价÷（响应报价或者最终价格）×15。 |
| 供应商业绩 | 20分 | 自2020年01月01日(近三年)以来已完成的同类设计或同类施工或同类工程总承包项目，每份得5分。设计同类项目须同时提供合同原件、总图原件；施工（或工程总承包）同类项目须同时提供中标通知书原件、合同原件和验收报告原件。设计同类项目完成时间以总图时间为准，施工（或工程总承包）同类项目完成时间以验收报告签署时间为准。 |
| 供应商认证 | 3分 | 供应商通过质量管理体系认证得1分，通过环境管理体系认证得1分，通过职业健康安全管理体系认证得1分。供应商须提供有效期内的认证证书原件，否则不予计分。联合体参与磋商的，须双方均具有上述证书，否则不得分。 |
| 班子配备 | 6分 | 项目班子中（项目总负责人及设计负责人及施工负责人除外）具有工程技术相关专业中级及以上职称或建筑工程专业二级及以上注册建造师的,每有一个得2分，满分6分。 须提供以上证书原件及社保证明材料，否则不得分。 |

3.技术部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 质量目标 | 2分 | 质量目标符合磋商文件要求的得2分，否则不得分。 |
| 项目理解 | 10分 | 根据供应商对项目的背景、工作目标及工作内容的理解阐述情况进行综合评分： 对本项目的总体思路明确，对项目内容认知客观，符合采购人实际需求，所涉及的工作思路清晰、技术路线把握准确的得10分，总体理解基本合理但所涉及的工作思路清晰、技术路线把握不到位，得7分；总体理解基本合理但所涉及的工作思路、技术路线把握存在明显缺陷的，得4分。对本项目的总体思路胡乱，对项目内容缺乏认知，不符合采购人实际需求，无对的工作思路、技术路线认知的得1分。 未提供相关内容不得分。 |
| 设计方案 | 12分 | 整体设计方案完全满足采购文件要求，设计方案可行性强、有针对性、设计立意及构思详尽、内容全面，设计构思新颖、准确把握采购人的意图和建设定位，表达流畅；最大限度满足使用要求；对节能、环保、绿色建筑有设想，得12分； 整体设计方案能够满足采购文件要求，设计方案具有可行性、针对性，设计立意及构思基本完整、内容较全面，设计构思较新颖、基本把握采购人的意图和建设定位，基本满足使用要求；对节能、环保、绿色建筑有设想，得8分； 整体设计方案未完全满足采购文件要求，设计方案可行性、针对较低、设计立意及构思不完整、内容不全面，设计构思无新意、未能把握采购人的意图和建设定位，表达不通顺；无法满足使用要求；未体现节能、环保、绿色建筑设想，得4分； 整体设计方案无法满足采购文件要求，设计方案可行性、针对性较差、无设计立意及构思，内容不完整，设计构思无新意、未能把握采购人的意图和建设定位，无法满足使用要求；未体现节能、环保、绿色建筑设想，得1分； 未提供相关内容不得分。 |
| 施工组织 | 6分 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，合理得3分，有不足之处得1分，未提供得0分； 项目管理班子的人员岗位职责、分工，合理得3分，有不足之处得1分；未提供相关内容不得分。 |
| 进度安排 | 5分 | 根据供应商的项目进度方案，针对进度安排与采购需求切合性，节点之间细化合理性，进度控制措施科学合理性评分，进度方案科学有效的得5分；进度方案欠佳但基本合理的，得3分；进度方案存在明显缺陷的，得1分。未提供相关内容不得分。 |
| 现场措施 | 6分 | 有保证现场安全生产且措施得力得2分，有不足之处得1分，未提供得0分； 有保证现场文明施工且措施得力得2分，有不足之处得1分，未提供得0分； 有环境保护措施，得2分，有不足之处得1分；未提供相关内容不得分。 |
| 设计质量保证措施 | 6分 | 根据现场情况、国家的法律、法规及相关规范的要求，从方案说明、方案设计等方面做出详细分析，设计方案具有可行性、合理性、经济性及安全可靠性，符合工程实际情况。 设计质量保证措施及时到位、服务质量保证措施完善可靠，内容全面完善、合理可行、清晰明确得6分； 保证措施不完善，但内容无缺漏项，描述合理但不清晰得3分； 保证措施不完善，内容有明显缺漏项，缺乏可行性，描述不合理不清晰得1分。 未提供相关内容不得分。 |
| 设计投资控制措施 | 4分 | 设计投资控制措施切实可行、合理得当，设计内容详细完善，符合项目实际情况且可实施性强，得4分；投资控制措施存在不足，设计内容不够详细完善，设计内容存在不足，不能很好地满足采购文件的实际需求得2分。未提供相关内容不得分。 |

第六章 投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目施工进行招标。

1.2 资金来源和落实情况

见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（5）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（6）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

1.5费用承担和设计成果补偿标准

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，招标人对未中标单位的设计成果不予补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.11知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（6）发包人施工和设计要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.1.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，招标人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。

2.2.2 投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给招标人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

2.3 最高投标限价

最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据设计文件，并参考工程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。招标人确需对已发布的最高投标限价进行修改的，应在投标截止时间15日前, 以书面形式通知所有招标文件收受人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第七章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。

3.2.2 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写工程量清单价格和投标报价，并提供工程量计算书。

3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.7 其他

（1）本工程采用固定总价报价，该报价是投标人完成招标范围，即合同规定的设计、施工、采购、安装等工作所产生的费用（设计费不单独记取），以及项目整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等所产生的全部费用。其应包括但不限于劳务、管理、材料、设备、采购、运输、装卸、保管、施工、保险、维护、风险、利润、规费、税金等以及政策性文件规定的各项应有费用。即为完成本项目工程承包所发生的一切费用。各阶段图纸报审、审查、专家评审等发生费用由投标人承担，该部分费用包含在报价中。

投标人应根据招标文件要求及充分踏勘施工现场条件，在投标报价时应充分考虑项目实施期间各类人工、材料、机械等市场风险及政策性调整等风险计入报价。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项以及发包人要求的设计变更外，合同价格不作调整，具体办法见合同条款。

（2）投标人必须到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况等。中标后任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不被批准。

（3）投标人应自行考虑施工组织设计中材料和构件的二次搬运、非招标人所为八小时内的临时停水停电、环保噪声扰民、连续降雨、高(中)考、节假日、市内重大活动期间以及招标人需要的时间段内可能对施工作出某些限制和配合要求引起工效降低和民抚费用等；施工方案中各种施工组织、施工技术措施增加费用以及为确保招标人要求的质量、工期发生的费用计入投标报价。中标后，不调整。

（4）投标人应遵守政府有关主管部门对施工场地及城市道路、周边建筑排污、渣土、环保（含施工噪声、施工粉尘）、环卫、市容、城建、治安、交管、人口管理以及安全生产等的管理规定，按政府及有关主管部门规定缴纳上述各项费用，办理相关手续，并以书面形式将办理结果通知招标人。投标人应将办理上述事项的费用综合考虑在投标报价中，该部分费用包干使用，以后不作调整。施工过程中与周围发生的纠纷由投标人自行协商解决，费用由投标人自理，该费用应包含在投标报价中。

（5）施工现场甲方提供水源、电源接口，场地内的管线由投标人自行解决，投标人根据现场情况自行考虑供水、供电费用（含接水、接电费用）并包括在投标报价中，以后不作调整。

（6）投标报价中应包括防洪、防风、暴雨措施所需要的一切费用。

（7）施工过程中与周围发生的各种纠纷由投标人自行协商解决，费用由投标人单位自理，该费用应包含在投标报价中。

（8）招标人将实行主材准入制度。主要设备、材料必须在招标人提供的品牌或厂家范围内进行选择，或选择不低于招标人提供的品牌，否则招标人有权拒绝该材料在本项目中使用。

（9）建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险由投标人办理，保险费用由投标人综合考虑在投标报价中。因为投标人延迟办理或未办理相关保险所引起的一切相关后果、责任由投标人自行承担。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。退还方式见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.6 资格审查资料

按照第七章“投标文件格式”附件9“投标人提交的资格预审资料一览表”中内容提供资料，投标人提供的资料均应真实无虚假。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

3.7.5 联合体投标的，联合体牵头人须在投标文件上按招标文件要求盖章或法定代表人（委托代理人）签名（或盖章），无需联合体各方共同盖章或法定代表人（委托代理人）签名或盖章。（招标文件另有约定要求联合体各方各自盖章或法定代表人签名或盖章的除外）。

4. 投标

4.1 投标文件备份的密封和标记

见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人有下列情况之一，招标人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封的。

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在招标文件要求递交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

4.3.3 在递交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

5．开标

5.1 开标时间和地点

见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1 宣布开标纪律；

5.2.2 宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

5.2.3 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；

5.2.4 投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；

5.2.5开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

5.2.6 投标人法定代表人（或者被授权代表）、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.2.7 开标结束。

6．资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。采用随机抽取方式从地方设立的专家库中抽取评审专家。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。

6.1.6 评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.1.7 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

6.3.1 资格后审申请文件、投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达或未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

6.3.2 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，其资格审查不合格：

（1）投标人法定代表人或委托代理人未按时参加开标会议的，或参加开标会议未提供法定代表人身份证明书或法人授权委托书，或参加开标会议未提供身份证原件的（若为联合体投标，未提供联合体各方共同授权的法人代表授权委托书及被委托人身份证）；

（2）未提供营业执照复印件、设计资质证书复印件、安全生产许可证副本复印件的，未提供加盖投标人公章的新版施工资质证书副本复印件的；

（3）投标人名称与营业执照、设计和施工资质证书、安全生产许可证、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致的；

（4）投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（5）未按招标文件要求提交投标保证金的（联合体投标的，由牵头人提供）；

（6）资格审查文件未按招标文件要求制作装订的。

6.4 评标程序

采用综合评分法

（1）宣布评标纪律以及回避提示；

（2）组织推荐评标委员会组长；

（3）资格性审查；

（4）符合性审查；

（5）商务、设计、报价、施工技术评审；

（6）澄清有关问题；

（7）比较与评价；

（8）确定中标人或者推荐中标候选人名单；

（9）编写评标报告；

（10）宣布评标结果。

6.5评标

6.5.1 资格性审查

评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.5.2 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在资格性和符合性审查同时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

6.5.3 商务部分、设计方案、报价部分、施工技术评审

（1）按照招标文件规定的评分方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务部分、设计方案、报价部分、施工技术评估，综合比较与评价。

（2）投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（3）采用综合评分法的，报价部分、设计方案、施工技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

（4）采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人被授权代表签字确认。

7. 澄清有关问题

7.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

7.3 评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

7.4 投标文件计算错误的修正。评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估时，除招标文件另有约定外，须进行修正的，应符合下列原则：

7.4.1 投标文件以正本为准。投标文件中《开标一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当以分项单价与工程量乘积之和为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

7.4.2按前款规定调整后的报价，经投标人确认后产生约束力。

8. 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及招标人确定中标人的方法见投标人须知前附表。

9. 中标公告以及中标通知书

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日（截止日应当为工作日）。

10. 投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

10.1 投标报价高于招标控制价的；

10.2不按照规定报价、有多个报价、有选择性报价、附有条件的报价或者投标文件报价部分未加盖注册造价师资格章或山东省工程造价专业人员资格章；

10.3 投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

10.4 投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

10.5 投标有效期不满足招标文件要求的；

10.6 投标超出营业执照经营范围的；

10.7 投标文件中项目（标段）负责人以及管理人员未达到招标文件最低资格要求的；

10.8评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合招标文件要求的；

10.9 评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

10.10 未按招标文件规定编制、签署、盖章、装订和密封投标文件的；

10.11 投标人须知前附表规定投标人必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；

10.12 资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

10.13 根据评标办法规定投标报价超出报价有效范围的；

10.14 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

11. 废标

11.1出现下列情形之一的，应予废标：

11.1.1在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

11.1.2 出现影响采购公正的违法违规行为的；

11.1.3 投标人的报价均超过招标控制价的；

11.1.4 因重大变故，采购任务取消的；

11.1.5 法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

11.2 废标后，招标人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12. 特殊情况处置程序

12.1评标委员会成员的更换

12.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，招标人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

12.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由招标人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

12.2 记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

12.3 延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，招标人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。

13. 违法违规情形

13.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

13.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

13.1.2 投标人之间约定中标人；

13.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

13.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

13.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

13.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

13.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

13.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

13.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

13.3 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

13.3.1 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

13.3.2 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

13.3.3 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

13.3.4 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

13.3.5 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

13.3.6 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在开标、评标过程中发现以上违法违规情形的，首先由评标委员会作出认定，对认定确有以上违法违规情形的投标人，按无效投标处理，再进入正常评标程序。

14. 违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动：

14.1 提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

14.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

14.3 与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

14.4 向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14.5 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

14.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

14.7 一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

14.8 捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

14.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

14.10 法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

15. 关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则

15.1无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评审结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。

评标委员会认定中标人投标无效、废标或者中标人的此前评审结果被取消的，招标文件规定由评标委员会直接确定中标人的，应予以废标，由招标人依法重新组织招标；招标文件规定由评标委员会推荐中标候选人的，由招标人从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合本章第7.7款规定。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。

15.2若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给招标人造成较大损失的），维持中标结果的，招标人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者招标人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。

16. 签订合同

16.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

16.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

16.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

17. 纪律和监督

17.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

17.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

17.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第五章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

17.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

17.5 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出；招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

18. 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

19. 招标人补充的其他内容

其余见“投标人须知前附表”。

第七章 投标文件格式

【正（副）本】

投标文件

标段：第  标段

商务标

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

商务文件目录

1、投标函；

2、法定代表人身份证明；

3、法定代表人授权委托书；

4、联合体协议书（若有）；

5、联合体投标授权书（若有）；

6、投标人承诺书；

7、投标人基本情况表；

8、投标人提交的资格预审资料一览表；

9、资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印并逐页加盖投标人公章）

10、项目经理简历表(见附件10)；

11、项目管理机构组成表；

附件1：

投标函

自然资源部第一海洋研究所   ：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）工程之招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按照招标文件、施工合同、设计文件、工程量清单、技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修等任务。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反招标文件规定的任何一种情形。

投 标 人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

20    年    月    日

附件2：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （公章）

年      月    日

附件3

法定代表人授权委托书

（招标人 ）、（采购代理机构）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年   月   日

附件4：

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由被授权代表签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （公章）

法定代表人或其授权代表：                     （签字）

成员一名称：                                 （公章）

法定代表人或其授权代表：                     （签字）

成员二名称：                                 （公章）

法定代表人或其授权代表：                     （签字）

……

20   年   月   日

附件5：

联合体投标授权书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，牵头人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：                           代理人（签字）：

时间：    年  月  日                          时间：    年  月  日

联合体甲方单位（公章）：                      联合体乙方单位（公章）：

法定代表人（签字）：                           法定代表人（签字）：

时间：  年  月   日                            时间：  年  月   日

附件6

投标人承诺书

致（招标人）：

我公司参加（项目名称）投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。 我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我方在此承诺，拟派工程项目经理投标时未担任其他在建工程的工程项目经理、施工项目负责人。

6、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

投标人名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或印章）

日期：   年   月   日

注：投标人为联合体的，联合体各方均需提供本承诺书。

附件7

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

投标人提交的资格审查资料一览表

申请人名称（加盖公章）：

| 审查 阶段 | 资料名称 | 审查项目 | 提交资料内容及说明 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初步 审查 | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 法定代表人身份证明加盖单位章；或授权委托书加盖单位章并有法定代表人签字或盖章 |  |  |
|  | 法定代表人或其授权委托人身份证 | 与携带的本人身份证原件一致 |  |  |
| 详细 审查 | 营业执照副本复印件 | 单位名称 |  |  |
|  |  | 有效期限 |  |  |
|  | 安全生产许可证副本复印件 | 单位名称 |  |  |
|  |  | 有效期限 |  |  |
|  | 设计资质证书副本复印件 | 单位名称 |  |  |
|  |  | 专业及资质等级 |  |  |
|  |  | 有效期限 |  |  |
|  | 加盖投标人公章的新版施工资质证书副本复印件 | 单位名称 |  |  |
|  |  | 专业及资质等级 |  |  |
|  |  | 有效期限 |  |  |
|  | 项目人员情况 | 项目总负责人证书 |  |  |
|  |  | 设计负责人证书 |  |  |
|  |  | 施工项目经理证书、承诺书 |  |  |
|  | 企业回避情况 | 是否回避 |  |  |
| / | 备注 | / | 本列由申请人根据提交的资料如实填写 |  |

设计负责人：                             项目经理：

注：申请人应按要求填写完整、准确无误，如无所列情况填写：无，不得漏填。否则，由此造成的不利于申请人的一切后果，责任自负。

附件9

资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印并逐页加盖投标人公章。

附件10：

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |
| 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

投标人：                 （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件11：

项目管理机构组成表

| 姓名 | 在项目班子中拟担任职务 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：              （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或印章）

日  期：    年  月  日

【正（副）本】

投标文件

标段：第  标段

设计技术标

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

设计文件

方案设计文件或初步设计文件。

符合本次招标文件的要求及评分要求

【正（副）本】

投标文件

标段：第  标段

经济标

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

经济标目录

1、工程总报价；

以上格式自拟

【正（副）本】

投标文件

标段：第  标段

施工技术标

项目名称：

项目编号：

投标单位全称（盖公章）：

二〇   年  月  日

施工技术文件目录

1、工期目标；

2、质量目标；

3、主要施工方案；

4、工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

5、劳动力安排计划；

6、确保工程质量措施；

7、确保安全生产措施；

8、确保文明施工措施；

9、确保工期的技术组织措施；

10、主要材料、设备进场计划；

11、工程总进度图表；

12、施工平面布置图；

13、服务承诺及保障措施；

以上格式自拟

投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 标段：第 标段 投标文件 部分 投标人名称： 投标人地址： 邮政编码： 20 年 月 日 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）

投标文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字）